Programa Aula, Escuela y Comunidad (PAEC) del Bachillerato General Estatal “DAVID ALFARO SIQUEIROS” C.C.T 21EBH0789L, Zona Escolar:004, Jaltocan, Francisco Z. Mena, Puebla.

Proyecto: La nueva imagen de mi escuela: reutilización de lámina metálica para la construcción de palapas

- Preámbulo.

En el marco del Programa Aula, Escuela y Comunidad (PAEC), el Bachillerato General David Alfaro Siqueiros asume el compromiso de fortalecer un currículum ampliado que favorezca el acompañamiento de las trayectorias educativas del estudiantado, en congruencia con el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) y los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Con una matrícula de 41 estudiantes (17 mujeres y 14 hombres), el acompañamiento de 6 docentes, un directivo, la participación de 40 padres de familia y 5 miembros de la comunidad de Jaltocan, municipio de Francisco Z. Mena, Puebla, este proyecto coloca al estudiantado como protagonista de acciones que transforman su entorno inmediato con responsabilidad social, conciencia ambiental y sentido comunitario.

El PAEC que se presenta promueve el bienestar común, la construcción de entornos escolares democráticos, el respeto a los derechos humanos y la interculturalidad. A través de la reutilización de lámina metálica disponible en la escuela para la construcción de palapas, se fomenta una cultura de sostenibilidad, reciclaje y aprovechamiento responsable de los recursos existentes.

Este enfoque no solo impulsa aprendizajes académicos, sino también el desarrollo socioemocional, ético y ciudadano del estudiantado, fortaleciendo la convivencia escolar, el sentido de pertenencia y la permanencia digna en la educación media superior.

I.IDENTIFICACIÓN DEL TEMA

2. Presentación del proyecto

“La nueva imagen de mi escuela” es un proyecto institucional al que se dará continuidad durante el ciclo escolar 2025–2026. Su propósito es mejorar los espacios escolares mediante la construcción de palapas elaboradas con lámina metálica reciclada que ya se encuentra disponible en la institución.

Estas palapas funcionarán como espacios de sombra, convivencia, trabajo colaborativo y actividades académicas, contribuyendo a:

La mejora de la infraestructura escolar.

El fortalecimiento de la conciencia ambiental mediante el reciclaje.

El desarrollo de habilidades técnicas, sociales y socioemocionales.

La participación activa de la comunidad educativa.

El Propósito de este Proyecto es utilizar material reciclado que podemos encontrar en la escuela (lamina, postes y palos etc.) reciclando este material para construir los techados de las palapas creando espacios frescos para los aprendientes así mismo fomentar la convivencia escolar, se utilizaran materiales naturales que se integran con el entorno especialmente en climas cálidos.

Definido el objetivo del proyecto, ¿cómo beneficia a la comunidad escolar?, establecemos un cronograma con tareas específicas, recursos necesarios y fechas limites así también con la transversalidad podemos apoyarnos con las diferentes disciplinas del programa escolar.

Algunos saberes que pueden reforzar el proyecto son en estas disciplinas: ética fomentar la responsabilidad social en relación con el cuidado, promoviendo la participación en la comunidad.

En tecnología, pensamiento matemático, lengua y comunicación, laboratorio de investigación entre otras disciplinas al integrar estos saberes pueden enriquecer el proyecto, proporcionar una visión interdisciplinaria que fomente un aprendizaje más profundo y significativo, estableciendo objetivos claros, fomentar la colaboración, incluir la retroalimentación y promover la creatividad.

Participan los docentes de la institución con la responsabilidad de guiar el proceso de aprendizaje, facilitar la investigación y el análisis, proporcionar recursos y herramientas fomentar el trabajo colaborativo.

Directivo apoyar y promover el proyecto institucional, gestionar recursos y permisos necesarios, facilitar la comunicación entre estudiantes y docentes.

Estableceremos los momentos, tiempos para las actividades que puedan desarrollarse ya sea mensual o bimestral.

Convocaremos a reuniones en colegiado con docentes para analizar, evaluar las acciones del semestre A y retroalimentar las que se trabajaran en el semestre B.

Con reuniones de evaluación, compartir experiencias y ajustar el enfoque según sea necesario.

II. PLAN FACTIBLE

Proyecto: La nueva imagen de mi escuela: elaboración de palapas

Ciclo escolar: 2025–2026

Plantel: Bachillerato General David Alfaro Siqueiros C.C.T. 21EBH0789L

Eje: Aula, Escuela y Comunidad (PAEC)

Problemática detectada

La escuela carece de espacios techados adecuados para el descanso, convivencia y trabajo colaborativo del estudiantado, especialmente en temporadas de calor y lluvia.

LA NUEVA IMAGEN DE MI ESCUELA: ELABORACION DE PALAPAS es un proyecto que le daremos continuidad en este ciclo escolar 2025-2026 con nuevas Instalaciones y equipamiento en la escuela logrando un aula de laboratorio de cómputo, mantenimiento del campo deportivo y la construcción de palapas en ciertas áreas de la escuela,  relacionando esta actividad con el Medio ambiente como iniciativa o programa por parte de la escuela para mitigar los problemas ambientales, mejorar con el cuidado, la protección,  y biodiversidad que nos brinda una mejor calidad de vida a los seres humanos.

- Diseño del proyecto crear un plan de trabajo detallado que incluya las actividades, los responsables y los recursos necesarios.

- Establecer un calendario para la ejecución del proyecto.

- Vínculos comunitarios planificar el acercamiento con personas clave de la comunidad, para que por medio de su experiencia orienten a los aprendientes sobre la elaboración de palapas con material reciclado.

Solución propuesta:

Construcción de palapas con materiales reciclados, reutilizando materiales disponibles en la comunidad, promoviendo el cuidado del medio ambiente, la participación comunitaria y el aprendizaje significativo.

Objetivo general.

Diseñar y construir palapas escolares mediante la reutilización de materiales existente en la escuela, con la participación activa del estudiantado, docentes y comunidad, para mejorar los espacios comunes, fortalecer aprendizajes interdisciplinarios y trabajo colaborativo en un ambiente de calidad.

PLAN FACTIBLE POR ETAPAS

Etapa 1. Diagnóstico y planeación (Agosto – Septiembre 2025)

Actividades:

- Sesiones de diálogo con estudiantes, docentes y tutores sobre necesidades del plantel.

- Entrevistas a padres de familia y miembros de la comunidad sobre reciclaje y uso de lámina.

- Identificación de materiales reciclables disponibles.

- Diseño del proyecto y definición de responsables.

- Integración curricular y socioemocional.

- Elaboración del cronograma general.

- Responsables:

- Docentes, directivo, estudiantes y padres de familia.

- Productos:

- Diagnóstico comunitario

- Diseño del proyecto

- Cronograma aprobado

Etapa 2. Investigación y diseño (Octubre – Noviembre 2025)

Actividades:

Investigación sobre tipos de lámina metálica reciclable y su uso.

Comparación entre materiales tradicionales y reciclados.

Elaboración de bocetos, croquis y maquetas de palapas.

Uso de herramientas digitales para el diseño.

Organización de equipos de trabajo.

Responsables: Docentes de Lengua y Comunicación, Cultura Digital, Pensamiento Matemático, Ciencias Naturales y ciencias sociales.

Productos:

Maquetas físicas y digitales

Presentaciones y exposiciones

Etapa 3. Construcción y ejecución (Diciembre 2025 – Febrero 2026)

Actividades:

Recolección y clasificación de lámina reciclada.

Jornadas comunitarias de limpieza y preparación del área.

Construcción gradual de palapas.

Registro del proceso (fotografías, videos y bitácoras).

Acompañamiento docente y comunitario.

Responsables: Estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad.

Productos:

Palapas construidas

Evidencias audiovisuales

Bitácora del proyecto

Etapa 4. Uso, reflexión y difusión (Marzo – Abril 2026)

Actividades:

Uso de las palapas como espacios educativos y de convivencia.

Espacios de reflexión grupal sobre aprendizajes.

Elaboración de carteles, videos y exposiciones.

Difusión del proyecto a la comunidad escolar.

Responsables: Estudiantes y docentes.

Productos:

Material de difusión

Reflexiones escritas y orales.

Etapa 5. Evaluación y cierre (Mayo – Junio 2026)

Actividades:

Autoevaluación y coevaluación del estudiantado.

Evaluación colegiada del proyecto.

Reunión de cierre con comunidad escolar.

Propuestas de mejora y continuidad.

Responsables: Docentes, directivo y estudiantes.

Productos:

Informe final

Retroalimentación colectiva

Propuesta de continuidad.

CRONOGRAMA GENERAL 2025–2026

| Mes | Actividades principales |
| --- | --- |
| Agosto 2025 | Diagnóstico, sensibilización, organización |
| Septiembre 2025 | Planeación, entrevistas, diseño del proyecto |
| Octubre 2025 | Investigación y bocetos |
| Noviembre 2025 | Maquetas y diseño final |
| Diciembre 2025 | Recolección de materiales |
| Enero 2026 | Construcción de palapas |
| Febrero 2026 | Conclusión de construcción |
| Marzo 2026 | Uso educativo y reflexión |
| Abril 2026 | Difusión y socialización |
| Mayo 2026 | Evaluación |
| Junio 2026 | Cierre y propuestas |

RECURSOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

“La nueva imagen de mi escuela: elaboración de palapas”

Ciclo escolar 2025–2026

RECURSOS A UTILIZAR:

1. Recursos Humanos:

1.1 Directivo del plantel

- Gestión de permisos, organización institucional y vinculación comunitaria.

1.2 Docentes

- Acompañamiento pedagógico.

- Integración curricular y transversalidad.

- Orientación en investigación, diseño y reflexión del proyecto.

- Estudiantes

- Investigación, diseño, construcción y difusión del proyecto.

- Trabajo colaborativo y registro de evidencias.

1.3 Padres de familia

- Apoyo en faenas comunitarias.

- Asesoría práctica en el manejo de materiales y herramientas.

- Miembros de la comunidad

- Aportación de conocimientos locales sobre reciclaje y construcción.

- Orientación técnica básica.

2. Recursos Materiales:

2.2 Material reciclado

- Lámina metálica reciclada (galvanizada o similar).

- Tubulares o postes reutilizados.

- Tornillería o clavos reutilizables.

- Pintura anticorrosiva (preferentemente sobrantes).

- Madera reciclada (en caso de refuerzos).

2.2 Materiales de apoyo

- Cemento y grava (para bases).

- Alambre, clavos y remaches.

- Brochas.

- Cinta métrica.

- Marcadores y señalización.

2.3 Herramientas

- Martillos.

- Taladros (manuales o eléctricos).

- Desarmadores.

- Pinzas.

- Serrucho o esmeril.

- Escaleras.

- Carretilla.

2.4 Recursos Tecnológicos y Digitales

- Teléfonos celulares o tabletas para registro fotográfico y de video.

- Computadoras del plantel.

- Software o aplicaciones de diseño básico (dibujos, croquis).

- Proyector (para presentaciones).

- Acceso a internet (cuando sea posible).

2.5 Recursos Didácticos

Cuadernos de bitácora.

- Guías de entrevistas.

- Fichas de observación.

- Cartulinas, papel bond y rotafolios.

- Material para exposiciones y difusión.

2.6 Recursos de Seguridad e Higiene

- Guantes de trabajo.

- Cascos o gorras protectoras.

- Lentes de seguridad.

- Botiquín de primeros auxilios.

- Agua potable y espacios de descanso.

2.7 Recursos Institucionales

- Espacios del plantel para construcción y reuniones.

- Autorizaciones escolares.

- Horarios asignados para trabajo comunitario.

- Apoyo de programas institucionales y comunitarios.

3. Recursos Comunitarios:

- Donación de materiales reciclados.

- Mano de obra voluntaria.

- Conocimientos tradicionales de la comunidad Y apoyo logístico local.

Tabla 1. Programa, Aula, Escuela y Comunidad

| Propósito formativo | Información del tema | Plan factible | Realización de actividades | Reflexiones y conclusiones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Promover la creatividad | Elementos estéticos y funcionales en el diseño | Talleres de diseño inicial | crear maquetas de palapas | Importancia de la creatividad en espacios comunitarios |
| Fomentar el trabajo en equipo | Roles y responsabilidades en la construcción | planificación de equipos de trabajo | Construcción de tres palapas en grupo | Mejora en la cohesión y habilidades de trabajo en equipo |
| Desarrollar pensamiento critico | Comparación de materiales sostenibles y sus ventajas | Investigación sobre distintos materiales y su función | Presentación de opciones de material | Reflexión sobre el reciclado y su uso en construcción |
| Integrar conocimientos | Significado cultural de las palapas en la comunidad | Investigación y platicas culturales | Investigación sobre la historia y usos de palapas | Reconocimiento de la herencia cultural local |
| Estimular el dialogo | Importancia del dialogo en la toma de decisiones | Organizar reuniones periódicas | Discusiones sobre el diseño y uso de palapas | Fomento de la participación activa del estudiantado |
| Respetar y valorar diversidades | Diversidad en el uso de palapas en diferentes culturas | Talleres sobre tradiciones locales | Presentación de usos de palapas en diversas culturas | Valoración de la diversidad cultural en el Diseño |
| Fomentar la cultura digital | Herramientas digitales para diseñar y planificar | Capacitación en herramientas digitales | crear un diseño digital | Mejora en la colaboración y presentación de ideas |

### Orientaciones didácticas

Propósito formativo 1. Identifica un tema de interés que esté presente en su entorno para ser analizado o resuelto a partir de un proyecto.

ÁMBITOS SOCIOEMOCIONALES VINCULADOS

- Práctica y colaboración ciudadana

- Educación para la salud

- Actividades artísticas y culturales

- Educación ambiental y autocuidado

Tabla 2. Orientaciones didácticas para el propósito formativo

El proyecto se vincula con el cuidado del medio ambiente, la economía circular y la reutilización de materiales, favoreciendo una visión sustentable y contextualizada del aprendizaje.

| MATERIA | TRANSVERSALIDAD MATERIA Y CONTENIDO | PROPOSITO | CONTENIDO | AMBITOS SOCIOEMOCIONALES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciencias Naturales | • Lengua y Comunicación • Cultura Digital • Educación para la Salud • Práctica y Colaboración Ciudadana | Busca que los estudiantes se conviertan en ciudadanos activos y responsables, promoviendo la conciencia social y la participación en la resolución de problemas comunitarios. Fomenta la inclusión, el respeto a la diversidad y la cultura de la legalidad, utilizando la colaboración como un medio para lograr la cohesión social. | Ejemplos de ciencias naturales derivadas a interdisciplinariedades: como ecología, ciencias de la tierra, la bioquímica | Su objetivo es el desarrollo integral del ser humano en sus dimensiones física, biológica, ecológica, psicológica y social. A través de este ámbito, los estudiantes aprenden y fomentan hábitos saludables, previenen enfermedades y accidentes, promoviendo una cultura de autocuidado. Se analiza la influencia de factores como la dieta, el sueño, las relaciones interpersonales y la tecnología en la salud. |
| Educación para la Salud | • Práctica y Colaboración Ciudadana • Humanidades • Actividades Artísticas y Culturales | Identifica el concepto de salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Estableciendo vínculos interpersonales saludables, mediante el conocimiento de sus emociones como para su bienestar y desarrollo integral. | Identifica como las condiciones socioculturales son factores determinantes en la salud integral de las personas, familias y comunidades. | Identifica las ventajas y desventajas de la comunicación y participación digital para la construcción de la identidad y lazos afectivos saludables e igualitarios. |
| Laboratorio de la investigación | - Practica y colaboración ciudadana. - Humanidades III - Ciencias sociales - Cultura digital - Laboratorio de la investigación | Durante el aprendizaje educativo los alumnos y su vinculación de las materias en el periodo de su bachillerato desarrollaran una mente activa. para poder resolver problemas cotidianos y sociales, fomentando la humildad, empatía, respeto. | Tipos de investigación aquí los adolescentes aprenden a ser empáticos con la sociedad y su contexto formativo y social. | El objetivo es que los aprendices desarrollen su pensamiento crítico, por medio de la observación, visualización para que de esta manera fomenten buenos hábitos en su persona y puedan comunicarlos en su sociedad educativa. |
| Pensamiento Matemático I y III | - Ciencias Sociales - Humanidades - Habilidades Digitales - Educación Para La Salud - Ciencias Naturales Experimentales Y Tecnología. | El propósito es que los alumnos, maestros y padres de familia tengan espacios más acordes con la toma de alimentos en el receso o en actividades extracurriculares, como el día de las madres, del estudiante, etc.… que se llevan a cabo en nuestra institución educativa | Investigación de medidas, áreas, ángulos, y representaciones graficas para la elaboración del proyecto "Palapas" | El objetivo de la elaboración de las palapas, es que los alumnos tomaran en cuenta que con este proyecto las mejoras en el ambiente escolar mejoraran, ya que los espacios para tomar los alimentos estarán mejorados. |

III. REALIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Tabla 3. Orientaciones didácticas para el propósito formativo

1. Identificación de Tema

| Énfasis | Sugerencias didácticas |
| --- | --- |
| 1Espacio comunitario fomentar la interacción social y actividades grupales | Realizar una pregunta detonadora: ¿cómo puede una palapa contribuir a fortalecer nuestra comunidad? |
| 2 Interacción social: explorar como el uso de la palapa facilitara la comunicación y el trabajo en grupo entre los estudiantes | Invitar a la comunidad estudiantil a entrevistar, sentir e imaginar: que actividades te han permitido sentirte más conectado con tus compañeros en la construcción de las palapas - Que mejoras propones |
| 3 Escucha activa: fomentar un ambiente donde cada participante se sienta valorado y escuchado | Realizar reuniones en las que participen estudiantes, docentes y, padres familias ¿Qué otras mejoras podemos realizar? Actividades clave: que podemos mejorar del diseño, es bueno el lugar donde se ubicaran, que otras ideas proponen |
| 4 Viabilidad. Evaluar la factibilidad de implementación considerando recursos disponibles y capacidades locales | Investigación y análisis Investigar sobre las ideas seleccionades considerando ejemplos de otras palapas Presentación de propuestas Retroalimentación constructiva Validar el error como parte del proceso. Fomenta la mediación entre las personas participantes |
| 5 El personal docente acompaña, no dirige. | Dar seguimiento al proceso de aprendizaje del estudiantado en función del propósito que se persigue fomentar la seguridad emocional, la confianza y la libertad para proponer |
| 6 Acciones pequeñas: resaltar como pequeñas iniciativas pueden tener un impacto significativo en nuestro entorno | Un proyecto bien planteado deja una marca duradera en el estudiantado. Pequeñas acciones producen cambios significativos. Como te sientes con este proyecto. |

IV. REFLEXION Y CONCLUSIONES

Nuestra comunidad educativa es nuestra segunda casa y nuestras necesidades y servicios los tenemos que mejorar y con ello también nosotros lo hacemos de manera integral: académicamente y personalmente, donde nuestro objetivo es servir, aprender y trabajar en equipo para un bien común, donde todos somos importantes trabajando, proponiendo y opinando para mejorar personalmente, académicamente y en infraestructura, la nueva imagen de mi escuela.

BIBLIOGRAFIA:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1023485/2025_MCC_PAEC_BN.pdf

https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/modeloeducativo2025

https://dgb.sep.gob.mx/programas-de-estudio